## Slide 1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Agosto de 2017
REUNIÃO MENSAL

## Slide 2
MAPA ESTRATÉGICO

## Slide 3
MODELO DE MONITORAMENTO
Gerente
Ponto Focal
Reunião mensal por Secretaria
Reunião de Gestão Executiva
(bimestral)
Preenchimento contínuo
no sistema
Rodada de feedback mensal
por iniciativa
Atores
Nível Operacional
Nível
Tático
Nível Estratégico
Setorialista
Secretário
Governador

## Slide 4
Iniciativas no
Contrato de Gestão

## Slide 5
Construir Hospital Regional da região do Bolsão
Entrega: Realização das fases de canteiro de obras e estrutura física da obra
Gerente e Suplente: Maurício Peralta / Alexandre Rocha Baís
DESTAQUE:
Em finalização da 3ª medição. Obra com andamento normal
PONTO DE ATENÇÃO:
Dependência da análise da Anvisa para poder prosseguir, com previsão de até 2 meses para conclusão da primeira análise
Ampliar e reestruturar a Santa Casa de Corumbá, transformando-a em Hospital Regional do Pantanal
Entrega: Processo de contratação de empresa para a ampliação de 30 leitos, construção de uma nova recepção, pronto socorro, ala de enfermaria e reestruturação da ala da obstetrícia
Gerente e Suplente: Maurício Peralta / Alexandre Rocha Baís

## Slide 6
Construir o Hospital Regional da Grande Dourados
Entrega: Processo licitatório realizado e início das obras
Gerente e Suplente: Maurício Peralta / Mario Sergio Pereira Ipolito
DESTAQUE:
Em atualização das planilhas orçamentárias na fase de licitação
Reestruturar o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
Entrega: Início da etapa “Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico, Centro Cirúrgico, Setor de Nutrição, Setor de Hemodiálise e Central de Material Esterilizado” das obras de reestruturação do hospital
Gerente e Suplente: Maurício Peralta / Mario Sergio Pereira Ipolito
DESTAQUES:
CME e Hemodiálise estão em aprovação da CEF
Outras reformas estão em fase de projeto
Construir o Centro de Reabilitação Estadual no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
Entrega: Projetos básico e executivo aprovados
Gerente e Suplente: Maurício Peralta / Mario Sergio Pereira Ipolito
DESTAQUE:
Em fase de projeto. Empresa selecionada está realizando o estudo preliminar da obra
Construir o Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades
na Grande Dourados
Entrega: Processo licitatório realizado e início das obras
Gerente e Suplente: Maurício Peralta / Mario Sergio Pereira Ipolito
DESTAQUE:
Em fase final de aprovação na CEF

## Slide 7
Estruturar unidades de atenção especializada em saúde em Campo Grande
Entrega 1: Conclusão da obra da Unidade do Trauma da Santa Casa de Campo Grande
Entrega 2: Instalação de novo equipamento de radioterapia (acelerador linear) no Hospital do Câncer Alfredo Abraão
Gerente e Suplente: Salim Cheade / Patricia Vanuchi
UNIDADE DO TRAUMA DA SANTA CASA
INSTALAÇÃO DO ACELERADOR LINEAR NO HOSPITAL DO CÂNCER
DESTAQUES:
Obra de instalação está acontecendo
DESTAQUES:
Realizada a inspeção sanitária e está finalizando a parte de acabamento e pintura

## Slide 8
Modernizar o Sistema de Apoio da Rede de Atenção à Saúde nas regiões de saúde
Entrega: Instalação de mamógrafo (digitalizado), eletroencefalograma com laudo e serviço de exame de endoscopia digestiva alta nas regiões de saúde conforme demanda identificada
Gerente e Suplente: Marcelo Mello / Susana Martins e Rodrigo Lucchesi
DESTAQUES:
REDIME – implantado e em operação
Realizar etapas da Caravana da Saúde
Entrega 1: Realização de etapas da Caravana da Saúde em Jardim, Coxim, Nova Andradina, Naviraí, Paranaíba e Aquidauana
Entrega 2: Realizar a etapa Caravana vai às escolas: 40.000 exames oftalmológicos e 40.000 auditivos realizados em alunos da rede pública; 6000 óculos e 400 aparelhos auditivos entregues
Entrega 3: Realizar 21.000 mamografias, 45.000 colpocospia (exame de colo de útero) em parceria com Hospital do Câncer de Barretos
Gerente e Suplente: Gerente e Suplente: Marcelo Mello / Susana Martins e Rodrigo Lucchesi
DESTAQUES:
1ª Etapa – Paranaíba
2ª Etapa – Coxim
3ª Etapa – Jardim
4ª Etapa – Nova Andradina
5ª Etapa – Aquidauana
6ª Etapa – Naviraí
PONTO DE ATENÇÃO:
Inserir as datas programas para as etapas da Caravana da Saúde dentro do sistema

## Slide 9
Realizar cirurgias eletivas nas regiões de saúde
Entrega 1: Implantação de Organização Social para a gestão do Hospital de Dourados
Entrega 2: 5300 cirurgias eletivas realizadas em dez microrregiões de saúde no exercício de 2017: Ponta Porã (1700), Campo Grande (1000), Jardim (300), Aquidauana (300), Coxim (500), Naviraí (300), Nova Andradina (300), Três Lagoas (300), Paranaíba (300) e Corumbá (300)
Gerente e Suplente: Denise de Oliveira Lusena / Eduardo Santos Rodrigues
OPORTUNIDADE:
Quantificar exatamente a quantidade de cirurgias eletivas realizadas pode ser usado para estreitar a relação entre o contrato de gestão e a comunicação
Firmar parcerias com organizações sociais para fortalecer
o gerenciamento hospitalar no Estado
Entrega: Contrato de gestão firmado, por intermédio da SES, com organização social qualificada para o gerenciamento do Hospital de Aquidauana
Gerente e Suplente: Denise de Oliveira Lusena / Eduardo Santos Rodrigues
PONTO DE ATENÇÃO:
Dificuldades relacionadas a concretização da iniciativa

## Slide 10
Fortalecer o combate ao vetor Aedes Aegypti
Entrega 1: Ampliação do número de salas, atingindo 80% dos municípios do Estado
Entrega 2: Implantação do eENDEMIAS em 80% dos municípios do Estado
Gerente e Suplente: Maria de Fátima Cheade Salim / João Boin Junior
Implantar o complexo regulador estadual
Entrega: Sistema de regulação implantado nas microrregiões de saúde do Estado
Gerente: Robson Fukuda
PONTOS DE ATENÇÃO:
Falta concluir o planejamento dessas iniciativas dentro do sistema

## Slide 11
Obrigado
Ecleine Amarila – Ponto focal
Vanessa Prado – Ponto focal
Marília Negrisoli – Ponto focal
Ana Maria – Setorialista
Rafael Pinheiro - Setorialista