## Slide 1
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
Junho de 2017
REUNIÃO MENSAL

## Slide 2
Mapa Estratégico
MODELO DE GESTÃO

## Slide 3
Gerente
Ponto Focal
Preenchimento contínuo
no sistema
Rodada de feedback mensal
por iniciativa
Reunião mensal por Secretaria
Reunião de Gestão Executiva
(bimestral)
Atores
Nível Operacional
Nível
Tático
Nível Estratégico
Setorialista
Secretário
Governador
Monitoramento
MODELO DE GESTÃO

## Slide 4
PANORAMA
Chart: 
| AGESUL | SPV | AGEHAB | MS GÁS | SANESUL
Iniciativas | 5 | 2 | 3 | 2 | 2

## Slide 5
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA

## Slide 6
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 8 | 1 | 5 | 0
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)

## Slide 7
PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA CADASTRO NO SISTEMA
Disponibilidade da equipe SGE para auxílio
Responsáveis por cadastro no sistema não tem acesso às informações definidas
Dificuldade de planejar as definições dos municípios e obras, por ser decisão de governo.
Aguardo de liberação de recursos da Caixa Econômica Federal, referente aos programas habitacionais
Dificuldade no cadastro do cronograma físico, em razão do prazo de execução das obras (SANESUL) serem em dias corridos.
Alguns gerentes tem dificuldades em alguns módulos do sistema, por não terem sido capacitados.

## Slide 8
Iniciativas em análise dentro do sistema:
* Estruturar a administração do Aeroporto de Bonito pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

## Slide 9
Iniciativas em operação dentro do sistema

## Slide 10
AGESUL

## Slide 11
ENTREGA : 100 km de rodovias pavimentadas
INICIATIVA Pavimentar 100 km de rodovias no Estado
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:
Foram pavimentados 11,5km em maio/2017.
Acumulado:
85 km pavimentados.
PONTOS DE ATENÇÃO:
Gerente já pode executar as tarefas no sistema

## Slide 12
ENTREGA : 100 km de rodovias restauradas
INICIATIVA Restaurar 100 km de rodovias no Estado
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:
2,5km restaurados
Acumulado
20km restaurados;
52,0km de obras lançadas.
PONTOS DE ATENÇÃO:
Gerente já pode executar as tarefas no sistema

## Slide 13
AGEHAB

## Slide 14
ENTREGA: 700 unidades contratadas
INICIATIVA Adequar unidades habitacionais através do programa Cartão Reforma
DESTAQUES:
Encontro dos Prefeitos para apresentação do Cartão Reforma 08/06/2017.
PONTOS DE ATENÇÃO:
Gerente: Maria de Lourdes

## Slide 15
ENTREGA 1: 4500 contratos habitacionais assinados
ENTREGA 2: 4000 unidades habitacionais entregues
INICIATIVA Garantir acesso a novas moradias populares e entregar unidades habitacionais
DESTAQUES:
123 contratos assinados.
31 unidades habitacionais entregues.
Acumulado:
649 contratações até junho/2017
837 unidades habitacionais até dia 29/06/2017
PONTOS DE ATENÇÃO:
Planejamento do cronograma depende de liberação de recursos pela CEF.
Gerente: Helena Nicareta

## Slide 16
MSGÁS

## Slide 17
INICIATIVA Expandir a rede de distribuição de gás natural em Campo Grande
ENTREGA 1: 14 km de rede de distribuição de gás natural instalados na avenida Coronel Antonino e nas ruas Vitório Zeolla, Marquês de Pombal, Spipe Calarge
ENTREGA 2: 1000 Unidades Consumidoras ligadas à rede de distribuição de gás
DESTAQUES:
Número de clientes ligados: 155 Unidades
km de rede implantada: 1,4km de rede Implantada.
Acumulado: Mês de Maio/2017.
363 UC ligadas;
8,9 Km de rede implantadas;
PONTOS DE ATENÇÃO:
Medição finalizada todo dia 10 do mês subsequente.
Gerente: Regiane Schio

## Slide 18
SANESUL

## Slide 19
INICIATIVA Promover a universalização do abastecimento de água
ENTREGA: Conclusão das obras de expansão e melhoria do sistema de abastecimento de água em 11 municípios
DESTAQUES:
Obras em Caarapó finalizada.
PONTOS DE ATENÇÃO:
Sanesul não tem acesso ao sistema SE Suíte
Gerente: Maria de Lourdes Vilela Tappar

## Slide 20
INICIATIVA Expandir o acesso a rede de esgoto
ENTREGA: Conclusão das obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário em 19 municípios
DESTAQUES:
Obras em Itaporã e Miranda finalizadas.
PONTOS DE ATENÇÃO:
Sem acesso ao sistema.
Gerente: Maria de Lourdes Vilela Tappar

## Slide 21
ENTREGA : Nome da entrega
INICIATIVA Nome da iniciativa
Gerente: Nome do gerente
AGENDA POSITIVA:
PONTOS DE ATENÇÃO:

## Slide 22
ENTREGA : Nome da entrega
INICIATIVA Nome da iniciativa
Gerente: Nome do gerente
PONTOS DE ATENÇÃO:

## Slide 23
ENTREGA : Nome da entrega
INICIATIVA Nome da iniciativa
Gerente: Nome do gerente
AGENDA POSITIVA:

## Slide 24
Obrigado

## Slide 25
ENTREGA : 500 km de rodovias implantadas
INICIATIVA Implantar 500km de Rodovias
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:
72km implantados.
PONTOS DE ATENÇÃO:

## Slide 26
ENTREGA : 35 pontes de concreto concluídas
INICIATIVA Perenizar travessias, obras de artes especiais e reforma de pontes
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:
16 pontes concluídas;
PONTOS DE ATENÇÃO:

## Slide 27
ENTREGA 1: Conclusão das obras em 35 municípios
ENTREGA 2: Convênios de repasse para obras efetivados com 31 municípios
INICIATIVA Atender municípios com pavimentação asfáltica, restauração e drenagem urbana
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:
Conclusão de infra estrutura em 16 municípios;
PONTOS DE ATENÇÃO:

## Slide 28
SPV

## Slide 29
ENTREGA: Aeroporto em funcionamento sob administração do Governo estadual
INICIATIVA Estruturar a administração do Aeroporto de Bonito pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Gerente: Katiane Franco
PONTOS DE ATENÇÃO:
Gerente e iniciativa inseridos recentemente no contrato de gestão. Necessita de capacitação.
DESTAQUES:
A Seinfra será responsável pela administração do Aeroporto Regional de Bonito a partir de 12 de junho.

## Slide 30
ENTREGA 1: Cercamento padrão ICAO e recapeamento da pista e do pátio do Aeroporto Regional de Coxim
ENTREGA 2: Recapeamento e sinalização horizontal da pista e ampliação da seção de combate a incêndios do Aeroporto Regional de Bonito
INICIATIVA Reestruturação dos aeroportos regionais de Coxim e Bonito
Gerente: Katiane Franco
PONTOS DE ATENÇÃO:
Gerente e iniciativa inseridos recentemente no contrato de gestão. Necessita de treinamento.
DESTAQUES:
Convênios assinados, aguardando licitação.

## Slide 31
ENTREGA: 700 títulos de propriedade do terreno com unidade habitacional quitada e em nome do beneficiário entregues
INICIATIVA Promover a regulação fundiária e/ou edilícia de unidades habitacionais quitadas
DESTAQUES:
Finalizando levantamento junto aos cartórios.
PONTOS DE ATENÇÃO:
ECP precisa capacitar os gerentes para alimentar os indicadores no SE Suíte.
Gerente: Silvia Wainberg

## Slide 32
INICIATIVA Aumentar a distribuição de Gás natural em Três Lagoas/MS
ENTREGA: Ampliar o fornecimento de gás natural em 207.000 M³/dia para a indústria de celulosa Fíbria para atender a segunda fase denominada Projeto Horizonte 2
DESTAQUES:
Negociação comercial em andamento com previsão de inicio de fornecimento – pré-operacional em jul/17.
PONTOS DE ATENÇÃO:
MSGÁS não tem acesso ao Sistema SE Suíte
Gerente: Regiane Schio